Acta de Constitución

ARCABLEND

pixelazo corp

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Hardware	5

Tipo de interfaz de Software	5

Tipo de interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Alfamonte SA |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | ArcaBlend: Sistema versátil de entretenimiento y educación |
|  | Fecha de inicio/fin | 02/06/2025–16/10/2025 |
|  | Cliente | Pixelazo Corp |
|  | Patrocinador principal | Hernan Diaz |
|  | Jefe de Proyecto | Alonso Emilio Alfaro Gonzalez |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Hernan Diaz | Jefe de especialidad | Programación |
| Marcela rubio | Profesora jefe | Programación |
| Jon Vayejos | Profesor de electrónica | Electrónica |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Alonso Emilio Alfaro Gonzalez | Estudiante, Presidente de curso, Líder Estudiantil | Programación |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones del personal | Administrar los requisitos del arcade y buscan soluciones y mejoras para el proyecto |
| Control de calidad | Se encarga de comprobar el buen funcionamiento del arcade en cada una de las áreas que pueden fallar |
| Grupo de diseño | Se encargan de diseñar el cuerpo del arcade para que sea atractivo a la vista y que tenga una buena estructura |
| Area Electronica | Se encargan de los controladores externo del arcade y programar las placas arduino para un buen funcionamiento |
| Area de programacion | Se encargan de administrar el software de la raspberry pi 4, administrar las rooms y las bios de los emuladores y juegos, creacion del juego matemático y la base de datos de las preguntas |
| Gestión de presupuesto | Gestionan el presupuesto en base a los elementos requeridos para la construcción del arcade |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| PIXELAZO CORP | Empresa | Empresa contratista y cliente | Entretenimiento y educación |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Creación del juego matemático en conjunto a su base de datos | 09-10-2025 |
| Creación del cuerpo del arcade | 20-10-2025 |
| Creación de los controles | 19-10-2025 |
| Inspección final de funcionamiento del arcade | 22-10-2025 |

## Presupuesto estimado

Tendremos un presupuesto estimado de $400000, al necesitar distintos componentes para el arcade - Raspberry pi 4 - TV - Cuerpo del arcade de madera - Filamentos 3D - Controladores y componentes electrónicos - Dispositivos de audio - Pintura todo esto es estimado ya que contamos con la gran mayoría de componentes a disposición

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Ofrecer un producto en relación calidad/precio que ofrezca una gran variedad y de juegos, diferentes controladores que ofrezca una buena experiencia de juego en conjunto a juegos educativos que promuevan el aprendizaje de manera divertida y que pueda producirse en masa

## Justificación del proyecto – Contexto

Una empresa de entretenimiento—PIXELAZO CORP—nos ha contratado para producir una máquina de arcade para su establecimiento. Debemos cumplir con los requisitos establecidos por la empresa, así como entregar el producto en la fecha indicada.

## Problema-Necesidad

Ofrecer entretenimiento de forma fresca e innovadora mediante el uso de técnicas e ideas frescas, en forma de múltiples controladores y un amplio catálogo de juegos y modos de los mismos en conjunto de la creación de juegos educativos que faciliten el aprendizaje a los estudiantes.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Crear una máquina arcade a base de una raspberry pi 4 en conjunto al software de recalbox el cual trate una amplia gama de emuladores de consolas retro, esto nos da un gran catálogo de juegos lo cual cumple un requisito principal, los controladores impresos en 3D serán estilo arcade que ofrecerán una experiencia de juego clásica, estos estarán controlados por un arduino uno y darán señales gracias a microswitches, para los más modernos estarán disponibles los controles de ps2 que estarán conectados a la raspberry, usaremos una televisión de pantalla y colocaremos un cristal protector para evitar golpes y rayones, usaremos python como lenguaje principal para la creación del juego matemático y una base de datos hecha en SQL donde almacenaremos las preguntas separadas por nivel educativo. A futuro podríamos ir modificando el arcade para poder acoplar y desacoplar diferentes controladores y garantizar una experiencia de juego variada.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Dar un entretenimiento variado y de calidad combinado con juegos educativos juntando tando la educación y el entretenimiento en nuestro producto concentrado en una sola máquina | Relación calidad/precio Posibilidad de mejora a futuro Gran potencial |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Proporcionar una experiencia de juego variada y de calidad que mantenga a los usuarios entretenidos. | los usuarios usan constantemente el arcade de buena manera y disfrutan del catálogo de juegos y los diferentes controladores. |
| Proporcionar una herramienta educativa que apoye a los estudiantes en las materias que les cuesten de manera entretenida, entendible y disfrutable. | Los estudiantes mejoran sus notas en la materia del juego y se esfuerzan para quedar entre los mejores del ranking . |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Iteración 1: Semana 1 a 3 | Investigación de las roms y bios en conjunto a las bases de datos terminadas |
| Iteración 2: Semana 4 a 8 | cuerpo del arcade terminado, controladores en funcionamiento y todo ensamblado |
| Iteración 3: Semana 9 a 12 | terminación del juego y su base de datos, ambos implementados en el arcade y esté en funcionamiento |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 3 Meses y 3 días | Que todas los requerimientos estén cumplidos en los plazos asignados y que todo esté en funcionamiento |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Tendremos un presupuesto estimado de $400000, al necesitar distintos componentes para el arcade - Raspberry pi 4 - TV - Cuerpo del arcade de madera - Filamentos 3D - Controladores y componentes electrónicos - Dispositivos de audio - Pintura todo esto es estimado ya que contamos con la gran mayoría de componentes a disposición |  | Que el costo del proyecto no supere el presupuesto definido y que sea rentable de producir. |

## Objetivos de desarrollo

Desarrollar un sistema de entretenimiento que cumpla con los objetivos pedidos por la empresa contratista, así como innovar en la fabricación del mismo con el fin de separarnos de la competencia como algo único y original en el mercado.

## Entregables

Un sistema de arcade de alto rendimiento y durabilidad con la finalidad de otorgar entretenimiento y educación

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Un computador (Raspberry pi 4) , un sistema operativo capaz de procesar las ROMs y programas a utilizar, los programas necesarios para el proyecto, y un programa para compatibilizar los controles con el computador (Raspberry pi 4). Implementación de base de datos con sistema de rankings y de un juego matemático en donde las preguntas se almacenarán en la base de datos

## Premisas y restricciones

El arcade tendrá que tener una base de datos integrado en el juego de matemáticas de Python, donde se modifican y agregan preguntas según las materias vistas por los estudiantes

## Riesgos iniciales de alto nivel

La posibilidad de que los programas fallen o no sean compatibles con la BIOS. Y la posibilidad de que ocurran errores a la hora de conectar los controles correctamente con el computador (Raspberry pi 4), la incompatibilidad de la base de datos con la computadora (Raspberry pi 4)

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Base de datos: SQL Lenguaje de programación: Python Software: Recalbox Lenguaje controladores: Arduino

## Tipo de Interfaz de Hardware

-Placa Raspberry pi 4/ 4GB de ram/ 120GB de almacenamiento -Television TCl -Arduino uno

## Tipo de Interfaz de Software

-Sistema operativo: Recalbox

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz de tipo consola donde se mostrarán todos los emuladores, juegos y configuraciones

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto cumple con los requerimientos de la empresa que encargó el proyecto, el equipo es funcional y ofrece todo lo mencionado anteriormente, los usuarios se ven beneficiados mediante el entretenimiento y el aprendizaje otorgados.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Alonso Emilio Alfaro Gonzalez | Aprobación | 16-10-2025 |  |
| 1.0 | Esteban Bracamonte | Creación | 16-20-2025 |  |