Acta de Constitución

Nombre del proyecto

Cliente

Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Hardware	5

Tipo de interfaz de Software	5

Tipo de interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

Información del proyecto

Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Pixelazo Corp |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Zitrazo: sistema de control de atrasos con tarjeta SofoCard |
|  | Fecha de inicio/fin | 17-08-2026 al 31-10-2026 |
|  | Cliente | Sofofa (Liceo Bicentenario de Electrotecnia Ramon Barros Luco) |
|  | Patrocinador principal |  |
|  | Jefe de Proyecto | Alonso Alfaro |

Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Alonso Alfaro | Jefe de Proyecto, estudiante | Programacion |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Electronica y base de datos | Alonso decide todo lo de hardware (ESP32 RC522 pantalla) y del modelo de base de datos en PostgreSQL |
| Programacion y diseno | Esteban decide todo lo del programa JavaFX el firmware del ESP32 y el diseno de la interfaz |
| Gestion del proyecto | Entre los dos deciden el alcance los plazos y las prioridades del backlog |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Sofofa | Empresa | Cliente, dueña del Liceo RBL | Corporacion educacional |
| Liceo Bicentenario RBL | Institucion | Usuario institucional | Inspectoria |
| Inspectores y profesores | Usuario final | Registran el atraso en la entrada | Inspectoria y docencia |
| Alumnos | Beneficiario | Usan la tarjeta SofoCard | - |

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Base de datos lista (Ola 1) | 15-09-2026 |
| Registro de atrasos funcionando (Ola 2) | 10-10-2026 |
| Consultas y administracion mas entrega final (Ola 3) | 31-10-2026 |

Presupuesto estimado

Presupuesto estimado de $110.000 aproximado en base a precios de referencia de los componentes ya decididos Raspberry Pi 4 (4GB/32GB) $60.000 ESP32 $8.000 Modulo RFID RC522 $3.000 Mini pantalla OLED $5.000 Tarjetas y llaveros RFID $10.000 Fuente de alimentacion 5V $5.000 Filamento 3D para la carcasa $8.000 Cables y componentes varios $6.000 Esto es estimado y puede cambiar segun el proveedor, el equipo ya tiene impresora 3D propia asi que la carcasa sale mas barata

Descripción del proyecto

Objetivos del Negocio

Dar al Liceo RBL un sistema de control de atrasos rapido seguro y facil de usar para que los inspectores no anoten todo dos veces y se cuiden los datos de los alumnos

Justificación del proyecto – Contexto

Sofofa la empresa dueña del Liceo Bicentenario de Electrotecnia Ramon Barros Luco (RBL) le pidio a Pixelazo Corp un sistema para registrar los atrasos de los alumnos de forma rapida y segura. Tenemos que cumplir con lo que pide la Planilla de Requerimientos y entregar el sistema funcionando en el plazo del proyecto

Problema-Necesidad

Hoy el registro de atrasos se hace dos veces, primero a mano en un cuaderno y despues se pasa a Kimche que es la app del liceo pero es desordenada. Ademas como nadie revisa quien es el alumno de verdad algunos dan un nombre que no es el suyo y les anotan atrasos a otros compañeros

Descripción del producto

Solución Propuesta

Un sistema con tarjeta de identificacion (SofoCard), el alumno pasa la tarjeta por el lector en la entrada y el sistema registra el atraso solo y muestra la confirmacion en una pantalla. El servidor es una Raspberry Pi 4 con PostgreSQL, el punto de entrada es un ESP32 con lector RC522 y una pantalla chica, y los inspectores administran todo desde un programa en JavaFX en su computador. No se usa huella dactilar porque es un dato sensible de menores de edad

Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Registrar los atrasos de los alumnos del Liceo RBL con la tarjeta SofoCard y sacar el cuaderno y el doble registro en Kimche, por ahora solo esta primera etapa, lo de JUNAEB y la asistencia por clase queda para despues | Que el 100% de los atrasos se registren solo con la SofoCard sin usar el cuaderno |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Que el atraso quede registrado siempre al alumno correcto sin errores de identificacion ni de escritura | Cero atrasos anotados a un alumno que no era |
| Que el registro sea rapido y no haya que anotarlo dos veces | El registro completo, tarjeta mas confirmacion en pantalla, toma menos de 5 segundos |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Ola 1 del 17-08 al 15-09-2026 | Modelo relacional listo y las tablas creadas en PostgreSQL |
| Ola 2 del 16-09 al 10-10-2026 | El registro de atrasos con la SofoCard funcionando de principio a fin |
| Ola 3 del 11-10 al 31-10-2026 | Las consultas, el historial y el alta y baja de tarjetas terminadas |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 2 meses y medio, del 17-08-2026 al 31-10-2026 | Que las 3 olas se cumplan en esos plazos |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Que el presupuesto estimado de $110.000 no se pase, usando hardware barato y la impresora 3D que ya tiene el equipo |  | El costo final no se pasa mas de un 10% del presupuesto estimado |

Objetivos de desarrollo

Desarrollar un sistema de control de atrasos que funcione para el Liceo RBL cumpliendo los requerimientos R.1 al R.10 de la Planilla de Requerimientos, usando Java, JavaFX, PostgreSQL y el hardware ya decidido (Raspberry Pi 4, ESP32 y RC522) dentro del plazo del ramo

Entregables

Base de datos en PostgreSQL con el modelo relacional Backend en Java corriendo en la Raspberry Pi 4 Firmware del ESP32 para leer la tarjeta y mostrar la confirmacion Programa en JavaFX para que los inspectores administren el sistema La documentacion del proyecto completa (Analisis del Caso, Kick Off, Acta de Constitucion y Planilla de Requerimientos)

Descripción del sistema

Requerimientos de alto nivel

Un servidor (Raspberry Pi 4) con PostgreSQL y un programa en Java que registre y consulte los atrasos. Un punto de entrada fisico (ESP32 mas lector RC522 mas pantalla chica) que lea la tarjeta SofoCard y hable con el servidor por WiFi. Un programa en JavaFX para que los inspectores administren todo

Premisas y restricciones

No se van a usar datos biometricos de los alumnos como la huella porque son menores de edad y eso esta protegido por la Ley 19.628 y la Ley 21.719. El sistema tiene que funcionar con hardware barato porque el presupuesto es acotado. La Raspberry Pi corre Debian Server sin escritorio asi que el programa JavaFX no puede mostrarse ahi, corre en el computador de un inspector

Riesgos iniciales de alto nivel

Que no llegue bien la señal WiFi al punto de entrada del liceo. Que el lector RC522 se dañe si por error lo conectan a 5V en vez de 3.3V. Que no alcance el tiempo hasta fin de octubre si hay problemas con el hardware. Que la carcasa 3D no deje bien puesta la antena del RC522 y se reduzca el rango de lectura

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Base de datos PostgreSQL y PL/pgSQL Lenguaje del backend y del programa de administracion Java (JavaFX) Firmware del punto de entrada C/C++ con el framework de Arduino para el ESP32 Control de versiones Git y GitHub Conexion al servidor: el ESP32 habla por WiFi con el backend, que corre en la Raspberry Pi con Debian Server

Tipo de Interfaz de Hardware

Raspberry Pi 4, 4GB de RAM, 32GB de almacenamiento (el servidor) ESP32 (tiene WiFi integrado) Modulo RFID RC522, lee la tarjeta SofoCard (13.56MHz, SPI, 3.3V) Mini pantalla OLED, muestra la confirmacion Tarjetas y llaveros RFID (las SofoCard)

Tipo de Interfaz de Software

La Raspberry Pi usa Debian Server sin escritorio. El ESP32 se programa con el framework de Arduino La conexion entre el ESP32 y la Raspberry Pi (Debian Server) es por WiFi, usando HTTP

Tipo de Interfaz de Usuario

En el punto de entrada la pantalla muestra en segundos si el atraso quedo registrado o si la tarjeta no se reconoce. En el programa de administracion los inspectores ven el historial, el listado del dia y dan de alta o baja las tarjetas, todo en una interfaz de escritorio hecha en JavaFX

Requisitos de aprobación del proyecto

Que el sistema cumpla los requerimientos R.1 al R.10 de la Planilla de Requerimientos, que registre los atrasos bien y en segundos sin depender del cuaderno ni de Kimche y que no use datos biometricos de los alumnos

Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Alonso Alfaro | Jefe de Proyecto - Aprobacion |  |  |
| 1.0 | Esteban Bracamonte | Creacion |  |  |